| № п\п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Должностное лицо, организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единиц а измерен ия | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Заведующий |
| 1. | Доля детей-инвалидов, посещающих образовательные учреждения, от общего числа детей-инвалидов | % | 0 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | Заведующий |
| 2. | Доля педагогических работников ОУ, прошедших обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заведующий |

# Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг МКДОУ № 1 «Улыбка» ЗАТО п. Солнечный

# Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов в МКДОУ  № 1 «Улыбка» ЗАТО п. Солнечный

| № п/ п | Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведения мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативной базы |
| 1. | Провести обследование действующих помещений, в которых гражданам предоставляются социальные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. | Приказ Управления образования | Заведующий | Февраль 2017 | Проведена ревизия имеющего состояния |
| 2 | Изучение нормативно-правовых актов, определяющих подходы, принципы, организационные условия и основные целевые ориентиры для организации доступности объектов и услуг для МГН | Федеральный закон от 03.12.2014 № 419-ФЗ | Заведующий | Апрель-июнь 2017 | Изучена необходимая нормативная база |
| 3 | Разработка примерного перечня локальных актов по созданию условий, соответствующих безбарьерной среде | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Заведующий | Май 2017 | Созданы необходимые локально-нормативные акты |
| 4 | Внесение изменений в должностные инструкции педагогов, сопровождающих образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Заведующий | Август 2017 | Локально-нормативные акты приведены в соответствие |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |

Мероприятия по поэтапному повышению значений  показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами	 	 __

| 1 | Замена дверей по всем помещениям | СНиП 23-02-2003 | Заведующий | 2019 г | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка визуальной информации, тактильных обозначений | СНиП 35-01-2001 | Заведующий | 2019 г. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 3 | Строительство на главном входе Г-образного пандуса, спроектированного в соответствии с требованиями доступности для инвалидов | СНиП 35-01-2001 | Заведующий | 2020 г. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 4 | Оборудование автостоянки п.4.2 Свода правил | СНиП 35-01-2001 | Заведующий | 2017 г. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 5 | Устройство санитарно-бытовых помещений или доступных кабин | СНиП 35-01-2001 | Заведующий | 2020 г. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 6 | Установка направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей | СНиП 35-01-2001 | Заведующий | 2018 г | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 7 | Установка направляющих полос | СНиП 35-01-2001 | Заведующий | 2018 г | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 8 | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений | СНиП 35-01-2001 | Заведующий | 2019 г.. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 9 | Приобретение мебели в группы с округлыми краями | СНиП 35-01-2001 | Заведующий | 2018 г. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 10 | Ремонт асфальтового покрытия. | СНиП 35-01-2001 | Заведующий | 2018 г. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 11. | Установка кнопки вызова персонала | СНиП 35-01-2001 | Заведующий | 2018 г. | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 1. | Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Заведующий | 2017 год | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |